# Informe:

GYM OLIMPO

Alumnos:  Joscelynne Diaz Z.

Joaquin Medina V.

Abraham Gonzalez Sa.

Marcelo Mancilla V.

Asignatura: Taller de programación - 300D

CRISTIAN ANDRES MORENO SANHUEZA

Santiago, 10 de abril de 2026.

ÍNDICE

Contexto del proyecto	3

Descripción del problema u oportunidad	3

Problemática	3

Causas	3

Efectos	4

Oportunidad	4

Objetivo general	4

Objetivos Específicos	4

Tabla de requerimientos	5

Situación inicial	7

Alcance del sistema	7

Entregables	8

Restricciones y Supuestos	8

Planificación del proyecto	8

Fases del proyecto	9

Inicio	9

Desarrollo	9

Cierre	9

Arquitectura propuesta	9

Tecnologías utilizadas y justificación	10

Frontend	10

Backend	11

Base de datos / Backend as a Service	11

Herramientas	11

Servicios cloud y justificación	11

Modelo BaaS (Backend as a Service)	12

Modelo PaaS (Platform as a Service)	12

Modelo SaaS (Software as a Service)	12

Beneficios del uso de Cloud Computing	12

Conceptualización de la solución	13

Factibilidad de cumplimiento	13

Propósito de la solución y atributos de calidad	13

Propósito de la solución	13

Valor agregado	13

Atributos de calidad	14

Definición de metodología	14

Metodología de desarrollo (Scrum)	14

Patrón de diseño: MVC (Model – View – Controller)	14

Cómo se integra MVC en la arquitectura	14

Documentación y entregable	15

Conclusión	16

Bibliografía	17

# Contexto del proyecto

El proyecto corresponde al desarrollo de una solución informática para el cliente Gym Olimpo, un gimnasio con aproximadamente dos años de funcionamiento, ubicado en un sector rural. Este establecimiento opera bajo un modelo de atención con cupos limitados por horario, ofreciendo a sus clientes planes de sesiones semanales y mensuales, los cuales deben ser utilizados dentro de un período determinado.

Actualmente, la gestión de las sesiones, horarios y disponibilidad se realiza de manera manual, lo que dificulta la visualización de cupos disponibles en tiempo real y genera problemas en la organización de la agenda. Esta situación afecta tanto al administrador como a los clientes, provocando desorden en la planificación de las sesiones y posibles conflictos por sobrecupo.

En este contexto, se identifica la necesidad de implementar una plataforma digital que permita optimizar la gestión interna del gimnasio, facilitando el control de horarios, la administración de clientes y la organización de sesiones, mejorando así la eficiencia operativa y la experiencia de los usuarios.

# Descripción del problema u oportunidad

## Problemática

El gimnasio Gym Olimpo actualmente gestiona sus reservas, sesiones y asignación de horarios de forma manual, lo que genera una alta carga operativa para el personal y una mayor probabilidad de errores en la administración de los cupos.

Debido a la falta de un sistema automatizado, el control de las sesiones dentro del período contratado no se realiza de manera eficiente. Esto provoca que algunos clientes intenten recuperar sesiones fuera del plazo establecido, generando sobrecupo en ciertos horarios y desorganización en la planificación general.

Asimismo, el proceso de agendamiento no está digitalizado, lo que obliga a los clientes a realizar reservas de forma presencial o mediante contacto directo, limitando la rapidez, accesibilidad y disponibilidad del servicio.

## Causas

- Falta de un sistema digital para la gestión de sesiones y reservas.

- Dependencia de procesos manuales para el control de agendas.

- Ausencia de automatización en el control de cupos y sesiones.

- Limitado acceso a canales digitales de agendamiento.

## Efectos

- Sobrecarga administrativa para el personal.

- Mayor probabilidad de errores en la asignación de horarios.

- Pérdida de control sobre las sesiones contratadas.

- Sobrecupo en determinados horarios.

- Mala experiencia para los clientes.

- Pérdida de clientes potenciales.

- Limitación en el crecimiento del gimnasio.

## Oportunidad

La problemática identificada representa una oportunidad para desarrollar una plataforma digital que permita automatizar la gestión de sesiones, reservas y control de cupos del gimnasio.

Esta solución permitirá a los clientes agendar sesiones de manera online, visualizar disponibilidad en tiempo real y gestionar sus reservas de forma autónoma, mejorando significativamente la experiencia de usuario.

Por otro lado, facilitará la administración interna al reducir la carga operativa, minimizar errores y optimizar el uso de los recursos, permitiendo además futuras integraciones y mejoras en el sistema.

# Objetivo general

Desarrollar una aplicación web basada en arquitectura cloud que permita digitalizar la gestión de reservas del gimnasio, automatizar la administración de la agenda y optimizar la organización de horarios y el control de asistencia de los usuarios.

# Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar un sistema de agendamiento en línea que permita a los usuarios reservar sesiones y asesorías según la disponibilidad de horarios.

- Automatizar la gestión de la agenda del gimnasio, controlando de manera eficiente los cupos por horario y evitando el sobrecupo, reduciendo la intervención manual y minimizando errores en las reservas.

- Implementar un sistema de validación de reservas mediante confirmación de pago por transferencia.

- Implementar reglas de negocio que aseguren el uso de sesiones únicamente dentro del período contratado, evitando recuperaciones fuera de plazo.

- Desarrollar un módulo de administración que permita gestionar clientes, planes, horarios, reservas y disponibilidad.

- Integrar un sistema de registro y validación de pagos, asociado a la confirmación de reservas.

- Mejorar la experiencia del usuario mediante una interfaz intuitiva, accesible y disponible 24/7 desde dispositivos móviles o web.

### Tabla de requerimientos

Funcionales:

| ID | Tipo | Categoría | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Funcional | Cliente | Ver sesiones | El cliente puede visualizar sus sesiones disponibles dentro del plan | Alta | Pendiente |
| RF-02 | Funcional | Cliente | Agendar sesiones | El cliente puede reservar sesiones según disponibilidad de cupos | Alta | Pendiente |
| RF-03 | Funcional | Cliente | Agendar asesorías | El cliente puede reservar asesorías cada 15 días | Alta | Pendiente |
| RF-04 | Funcional | Administrador | Registrar clientes | El administrador puede crear y gestionar clientes | Alta | En desarrollo |
| RF-05 | Funcional | Administrador | Gestionar agenda | El administrador puede ver y modificar la agenda de sesiones | Alta | En desarrollo |
| RF-06 | Funcional | Sistema | Control de cupos | El sistema limita automáticamente los cupos por horario | Alta | En desarrollo |
| RF-07 | Funcional | Sistema | Control de sesiones | Validar que las sesiones se usen dentro del período contratado | Alta | En desarrollo |
| RF-08 | Funcional | Sistema | Bloqueo de recuperaciones | No permitir recuperar sesiones fuera del período | Alta | En desarrollo |
| RF-09 | Funcional | Sistema | Registro de pagos | Registrar pagos asociados a planes | Media | Pendiente |
| RF-10 | Funcional | Sistema | Gestión de planes | Administrar planes de 12 sesiones en 4 semanas | Alta | Pendiente |
| RF-11 | Funcional | Autenticación | Registro de usuario | El usuario puede crear una cuenta en el sistema mediante email y contraseña | Alta | En desarrollo |
| RF-12 | Funcional | Autenticación | Inicio de sesión | El usuario puede iniciar sesión y acceder a su cuenta | Alta | En desarrollo |
| RF-13 | Funcional | Autenticación | Recuperación de contraseña | El usuario puede recuperar su contraseña mediante email | Media | En desarrollo |
| RF-14 | Funcional | Cliente | Visualizar disponibilidad | El cliente puede ver horarios disponibles en tiempo real | Alta | Pendiente |
| RF-15 | Funcional | Cliente | Cancelar reservas | El cliente puede cancelar sesiones dentro del período permitido | Alta | Pendiente |
| RF-16 | Funcional | Sistema | Validación de pago | El sistema valida reservas solo si el pago ha sido confirmado | Alta | Pendiente |
| RF-17 | Funcional | Sistema | Notificación de reserva | El sistema notifica al usuario al confirmar una reserva | Media | Pendiente |
| RF-18 | Funcional | Sistema | Control de asistencia | Registrar asistencia del cliente a sesiones agendadas | Alta | Pendiente |
| RF-19 | Funcional | Administrador | Editar planes | El administrador puede modificar planes existentes | Media | En desarrollo |
| RF-20 | Funcional | Administrador | Eliminar reservas | El administrador puede eliminar reservas en casos excepcionales | Media | En desarrollo |
| RF-21 | Funcional | Administrador | Reportes | Generar reportes de uso de sesiones y ocupación | Media | En desarrollo |
| RF-22 | Funcional | Sistema | Validación de cupos en tiempo real | El sistema actualiza cupos automáticamente al reservar | Alta | Pendiente |
| RF-23 | Funcional | Sistema | Historial del cliente | El cliente puede ver historial de sesiones y pagos | Media | Pendiente |
| RF-24 | Funcional | Sistema | Gestión de roles | Diferenciar permisos entre cliente y administrador | Alta | Pendiente |
| RF-25 | Funcional | Sistema | API REST | El sistema expone endpoints para gestión de datos | Alta | Pendiente |

No funcionales:

| ID | Tipo | Categoría | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | No Funcional | Seguridad | Seguridad alta | Protección de datos personales y accesos | Alta | Pendiente |
| RNF-02 | No Funcional | Usabilidad | Interfaz simple | Sistema fácil de usar para adultos y adultos mayores | Alta | En desarrollo |
| RNF-03 | No Funcional | Accesibilidad | Acceso móvil | Compatible con dispositivos móviles | Alta | En desarrollo |
| RNF-04 | No Funcional | Rendimiento | Tiempo de respuesta | El sistema debe responder en menos de 3 segundos | Alta | En desarrollo |
| RNF-05 | No Funcional | Disponibilidad | Alta disponibilidad | El sistema debe estar disponible 24/7 | Alta | En desarrollo |
| RNF-06 | No Funcional | Escalabilidad | Escalabilidad cloud | El sistema debe soportar aumento de usuarios sin fallos | Alta | En desarrollo |
| RNF-07 | No Funcional | Seguridad | Autenticación JWT | Uso de tokens seguros para acceso al sistema | Alta | En desarrollo |
| RNF-08 | No Funcional | Seguridad | Protección de datos | Los datos no deben ser accesibles desde el frontend directamente | Alta | En desarrollo |
| RNF-09 | No Funcional | Compatibilidad | Multiplataforma | Funciona en navegador y dispositivos móviles | Alta | En desarrollo |
| RNF-10 | No Funcional | Mantenibilidad | Código modular | El sistema debe seguir una arquitectura monolítica modular basada en el patrón MVC | Media | Pendiente |
| RNF-11 | No Funcional | Usabilidad | Facilidad de uso | Usuarios pueden aprender a usar el sistema en menos de 10 min | Alta | Pendiente |
| RNF-12 | No Funcional | Confiabilidad | Tolerancia a fallos | El sistema debe manejar errores sin caerse | Alta | Pendiente |
| RNF-13 | No Funcional | Infraestructura | Cloud | El sistema debe estar desplegado en servicios cloud | Alta | Pendiente |
| RNF-14 | No Funcional | Seguridad | Control de acceso | Validación de permisos según rol | Alta | Pendiente |
| RNF-15 | No Funcional | Backup | Respaldo de datos | El sistema debe tener respaldo automático de información | Media | Pendiente |

## Tabla de homologación

La tabla de homologación permite establecer la relación entre los requerimientos definidos y los componentes de la solución tecnológica propuesta, asegurando trazabilidad entre las necesidades del sistema y su implementación.

# Situación inicial

Actualmente, el gimnasio Gym Olimpo gestiona su agenda de manera manual de forma presencial y utilizando métodos tradicionales para la asignación de horarios. Este proceso al ser presencial genera una alta dependencia del personal para organizar las reservas y atender a los usuarios, aumentando la probabilidad de errores en la asignación de horarios y en el control de las sesiones.

Asimismo, la gestión manual dificulta el seguimiento del uso de las sesiones dentro del período contratado, lo que provoca que algunos clientes intenten reagendar fuera de plazo, generando sobrecupo y desorganización en la planificación de la agenda.

# Alcance del sistema

El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma digital orientada a la gestión de sesiones, reservas y asesorías del gimnasio, en coherencia con los objetivos planteados.

Incluye:

- Sistema de registro e inicio de sesión de usuarios.

- Gestión de perfiles de clientes.

- Sistema de agendamiento de sesiones en línea.

- Control automático de cupos por horario.

- Gestión de planes de entrenamiento y sesiones disponibles.

- Agenda de asesorías exclusivamente en línea.

- Validación de reservas mediante confirmación de pago.

- Módulo de administración para gestión de clientes, horarios y reservas.

- API REST para la gestión de datos.

- Base de datos en la nube.

No incluye:

- Integración con dispositivos físicos.

- Control biométrico de asistencia.

- Automatización de equipamiento del gimnasio.

# Entregables

- Aplicación web funcional de gestión de reservas.

- Backend monolítico operativo con API REST.

- Base de datos configurada en la nube.

- Documentación técnica del sistema.

- Prototipo de interfaz de usuario (mockup).

# Restricciones y Supuestos

El desarrollo de la aplicación web se encuentra sujeto a restricciones de tiempo y a recursos limitados, considerando que el proyecto se implementa en el contexto de una pyme. Asimismo, el correcto funcionamiento del sistema dependerá de la disponibilidad de conexión a internet.

Se asume que los usuarios cuentan con acceso a dispositivos como teléfonos móviles o notebooks, así como con conexión a internet, lo que permitirá realizar reservas y utilizar las funcionalidades de la plataforma de manera adecuada.

# Planificación del proyecto

El desarrollo del proyecto se realizará bajo el marco de trabajo Scrum, permitiendo una gestión ágil, iterativa e incremental, facilitando la adaptabilidad a cambios.

El proyecto se dividirá en sprints de dos semanas, donde en cada iteración se planifican, desarrollan, prueban y revisan funcionalidades específicas del sistema. Esto permite obtener retroalimentación continua y realizar ajustes oportunos, además, en cada sprint se realizan reuniones de planificación, seguimiento y revisión, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos definidos.

## Fases del proyecto

### Inicio

Realizaremos una reunión inicial con el cliente para poder realizar los requerimientos correspondientes, en base a esto, se define una arquitectura monolítica modular.

### Desarrollo

En esta etapa se profundiza el análisis de requerimientos con el cliente con el objetivo de levantar y analizar los requerimientos del sistema. A partir de esta información, definimos arquitectura monolítica modular, donde el backend centraliza la lógica de negocio a través de módulos internos organizados por responsabilidad y Firebase actúa como capa de infraestructura para identidad y persistencia de datos, permitiendo una organización modular basada en responsabilidades internas del sistema.

- Desarrollo del frontend (interfaz de usuario) utilizando Ionic.

- Desarrollo del backend mediante la creación de una API REST.

- Integración entre el frontend y el backend.

- Implementación de la base de datos en la nube.

Desarrollo de funcionalidades clave, tales como:

- Sistemas de reservas.

- Control de cupos.

- Gestión de usuarios.

- Módulo de administración.

Y ejecución de pruebas continuas en cada iteración o sprint, con el fin de asegurar la calidad del sistema.

### Cierre

En esta fase se llevará a cabo la validación final del sistema previo a su entrega. Esto incluye:

- Pruebas finales del sistema.

- Corrección de errores detectados.

- Validación de funcionalidades en base a los requerimientos establecidos.

- Elaboración de documentación técnica.

- Entrega de la aplicación web.

# Arquitectura propuesta

La arquitectura propuesta para el sistema de gestión del gimnasio Gym Olimpo corresponde a una arquitectura monolítica modular, implementada mediante una clara separación de responsabilidades entre frontend, backend y servicios de infraestructura en la nube.

Esta decisión se basa en el contexto del proyecto, el cual corresponde a una pyme con alcance acotado, recursos limitados y un equipo de desarrollo pequeño. En este escenario, una arquitectura monolítica resulta más adecuada, ya que reduce la complejidad de desarrollo, despliegue y mantenimiento, permitiendo una implementación más rápida y eficiente.

El sistema se organiza en un único backend desarrollado en Node.js con Express, donde se centraliza toda la lógica de negocio. Sin embargo, este backend se estructura de forma modular mediante el uso del patrón MVC, separando controladores, servicios y modelos, lo que permite mantener un orden lógico y facilitar la escalabilidad futura del sistema.

La arquitectura se compone de los siguientes elementos:

El frontend, desarrollado en Ionic con React.js y desplegado en Firebase Hosting, es la capa encargada de la interacción con el usuario. Este se comunica exclusivamente con el backend mediante una API REST, exceptuando el proceso de autenticación, el cual se realiza directamente con Firebase Authentication.

El backend, desarrollado en Node.js con Express y desplegado en Render, centraliza toda la lógica del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, reservas, horarios, planes y pagos. Cada solicitud es validada mediante Firebase Admin SDK, verificando el token JWT emitido por Firebase Authentication.

La capa de infraestructura Firebase cumple dos funciones: Firebase Authentication gestiona la identidad de los usuarios, mientras que Firestore actúa como base de datos NoSQL, accesible únicamente desde el backend.

Esta arquitectura permite mantener simplicidad en el desarrollo, sin perder organización interna, asegurando una solución mantenible, escalable y acorde a los recursos del proyecto.

# Tecnologías utilizadas y justificación

## Frontend

- Ionic + React.js

- CSS

- HTML5

- JavaScript

- Firebase Hosting

Ionic permite el desarrollo de aplicaciones híbridas multiplataforma, facilitando la creación de aplicaciones web y móviles desde una única base de código. Su integración con React.js y tecnologías web estándar permite una implementación rápida, eficiente y con una buena experiencia de usuario, reduciendo tiempos de desarrollo y mantenimiento.

## Backend

- Node.js

- Express.js

- Render

- Firebase Admin SDK

Node.js permite manejar múltiples solicitudes de manera eficiente gracias a su arquitectura asíncrona, siendo adecuado para aplicaciones con alta interacción. Express.js facilita la creación de APIs REST estructuradas y escalables, permitiendo la comunicación entre el frontend y los servicios de datos. Render se utiliza para el despliegue del backend, asegurando disponibilidad continua del servicio en la nube. Firebase Admin SDK se integra en el backend para verificar los tokens JWT emitidos por Firebase Authentication y para acceder a Firestore de forma segura desde el servidor, asegurando que los datos de negocio nunca sean accesibles directamente desde el cliente.

## Base de datos / Backend as a Service

- Firebase (Firestore + Authentication + servicios asociados)

Firebase es utilizado en dos capacidades distintas y complementarias dentro del sistema. Firebase Authentication gestiona la identidad de los usuarios, proporcionando registro, inicio de sesión y emisión de tokens JWT seguros, siendo el único servicio de Firebase que interactúa directamente con el cliente. Firestore actúa como base de datos NoSQL en la nube, accesible exclusivamente desde el backend a través de Firebase Admin SDK, garantizando la integridad y seguridad de los datos de negocio. Esta separación de responsabilidades elimina el acceso directo a los datos desde el frontend, respetando los principios de seguridad y separación de responsabilidades de la arquitectura propuesta.

# Herramientas

- Github

- Trello

- Postman

Estas herramientas permiten gestionar el control de versiones del código, organizar las tareas del equipo mediante tableros Scrum y probar los endpoints de la API REST durante el desarrollo, alineándose con buenas prácticas de desarrollo de software.

# Servicios cloud y justificación

La solución se basa en una arquitectura cloud, utilizando distintos modelos de servicios que permiten el desarrollo, despliegue y operación del sistema de manera escalable, segura y eficiente.

## Modelo BaaS (Backend as a Service)

- Firebase Authentication

- Firebase Firestore

- Firebase Admin SDK (uso en backend)

Firebase se utiliza como plataforma Backend as a Service para la gestión de identidad y persistencia de datos. Firebase Authentication permite la administración segura de usuarios mediante registro, inicio de sesión y emisión de tokens JWT. Firestore funciona como base de datos NoSQL en la nube, accesible únicamente desde el backend para garantizar la seguridad e integridad de los datos. El Firebase Admin SDK permite la integración segura desde el servidor para la validación de tokens y acceso controlado a la información.

## Modelo PaaS (Platform as a Service)

- Render (Backend API)

- Firebase Hosting (Frontend Web)

Render se utiliza como plataforma de despliegue del backend desarrollado en Node.js y Express, permitiendo la ejecución continua de la API REST sin necesidad de gestionar infraestructura física. Firebase Hosting permite el despliegue del frontend desarrollado en Ionic con React, facilitando la distribución de la aplicación web con alta disponibilidad, rendimiento optimizado y escalabilidad automática.

## Modelo SaaS (Software as a Service)

- GitHub

- Trello

- Postman

Estas herramientas se utilizan como servicios en la nube que apoyan el ciclo de desarrollo del software. GitHub permite el control de versiones del código, Trello facilita la gestión del trabajo mediante metodología Scrum, y Postman se utiliza para la prueba y validación de los servicios API durante el desarrollo del sistema.

## Beneficios del uso de Cloud Computing

El uso de servicios cloud permite al sistema:

- Escalabilidad automática según la demanda de usuarios y reservas del sistema.

- Alta disponibilidad del servicio, permitiendo acceso continuo 24/7.

- Reducción de costos asociados a infraestructura física y mantenimiento de servidores.

- Acceso remoto desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

- Mayor flexibilidad en el despliegue, actualización y mantenimiento del sistema.

Además, la arquitectura cloud contribuye a la resiliencia del sistema, permitiendo una operación estable incluso ante variaciones en la carga de usuarios.

# Conceptualización de la solución

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma digital orientada a la gestión de reservas, sesiones y asesorías del gimnasio Gym Olimpo, con el objetivo de automatizar procesos manuales y mejorar la experiencia del usuario.

El sistema se fundamenta en una arquitectura cloud con separación de capas (frontend, backend e infraestructura), lo que permite una clara separación de responsabilidades entre sus componentes, garantizando escalabilidad, seguridad y mantenibilidad.

## Factibilidad de cumplimiento

La solución propuesta es técnicamente factible debido al uso de tecnologías cloud ampliamente adoptadas como Firebase, Render e Ionic, las cuales permiten acelerar el desarrollo, reducir la complejidad de infraestructura y asegurar una implementación viable dentro de los tiempos y recursos del proyecto.

Asimismo, el uso de servicios administrados (BaaS y PaaS) reduce la necesidad de gestión de servidores físicos, permitiendo que el equipo se enfoque en la lógica de negocio y la experiencia del usuario.

# Propósito de la solución y atributos de calidad

## Propósito de la solución

El propósito de la solución es desarrollar una plataforma digital para el gimnasio Gym Olimpo que permita automatizar la gestión de reservas, sesiones y asesorías, optimizando el control de horarios y cupos disponibles. Esto busca reemplazar los procesos manuales actuales por un sistema en línea más eficiente, accesible y seguro.

La solución permitirá a los clientes gestionar sus reservas de manera autónoma desde cualquier dispositivo con conexión a internet, mejorando la experiencia de usuario y reduciendo la carga administrativa del gimnasio.

## Valor agregado

La implementación del sistema genera valor al negocio mediante:

- Automatización de procesos manuales de agendamiento y control de sesiones.

- Digitalización del sistema de reservas y asesorías.

- Optimización en la gestión de horarios y control de cupos.

- Mejora en la administración y disponibilidad de la información.

- Reducción de errores asociados a procesos manuales.

## Atributos de calidad

El sistema estará diseñado considerando los siguientes atributos de calidad:

- Integridad: consistencia y exactitud de los datos almacenados y procesados.

- Confiabilidad: funcionamiento estable del sistema bajo diferentes condiciones de uso.

- Usabilidad: interfaz intuitiva y accesible que facilita la interacción de los usuarios.

- Disponibilidad: acceso a la información de reservas y horarios en tiempo real.

- Seguridad: protección de datos mediante autenticación y control de acceso basado en tokens.

# Definición de metodología

## Metodología de desarrollo (Scrum)

Se utilizará la metodología ágil Scrum para el desarrollo del proyecto, debido a su capacidad de adaptación a cambios y su enfoque en la entrega continua de valor durante todo el ciclo de desarrollo.

El trabajo se organizará en sprints o iteraciones cortas, lo que permitirá planificar, ejecutar y evaluar el avance del sistema de forma progresiva, asegurando una mejora continua en el desarrollo de la plataforma.

Además, se establecerán reuniones formales con el cliente cada 15 días, con el objetivo de revisar avances, validar funcionalidades y realizar ajustes necesarios en base a nuevos requerimientos o cambios en las necesidades del sistema.

El cliente estará involucrado de manera constante durante el desarrollo del proyecto, permitiendo retroalimentación continua, incorporación de mejoras y ajustes funcionales, asegurando que la solución final se ajuste de manera precisa a sus expectativas y necesidades reales.

## Patrón de diseño: MVC (Model – View – Controller)

Dentro del backend desarrollado en Express, se implementa el patrón MVC como estructura principal de organización del código. Este patrón permite separar responsabilidades de manera clara, facilitando el mantenimiento, escalabilidad y comprensión del sistema.

## Cómo se integra MVC en la arquitectura

La arquitectura se estructura de la siguiente manera:

- Vista (View): corresponde al frontend desarrollado en Ionic + React, encargado de la interacción con el usuario.

- Controlador (Controller): corresponde a las rutas en Express, que reciben solicitudes HTTP, validan tokens mediante Firebase Admin SDK y delegan la lógica de negocio.

- Modelo (Model): gestiona el acceso a datos en Firestore mediante Firebase Admin SDK.

- Servicios (Service Layer): contiene la lógica de negocio del sistema (reservas, usuarios, horarios, planes y pagos).

La combinación de la metodología ágil Scrum junto con la arquitectura monolítica modular y el patrón de diseño MVC resulta coherente y proporcional a las características del proyecto Gym Olimpo, considerando su nivel de complejidad, los recursos disponibles y los plazos establecidos para su desarrollo.

Scrum permite gestionar el desarrollo de forma iterativa e incremental, facilitando la adaptación a cambios y el trabajo en ciclos cortos.

Por otra parte, la arquitectura monolítica modular permite centralizar toda la lógica del sistema en una única aplicación, manteniendo una organización interna clara mediante módulos bien definidos. Esto facilita el desarrollo, despliegue y mantenimiento del sistema, reduciendo la complejidad técnica sin perder orden ni escalabilidad.

Asimismo, el patrón MVC aplicado dentro del backend Express permite organizar de manera clara la lógica de la aplicación, separando la capa de control, la lógica de negocio y el acceso a datos. Esta separación mejora la mantenibilidad del código, reduce errores y facilita el trabajo colaborativo dentro del equipo.

Esta combinación de enfoques también se alinea correctamente con las tecnologías utilizadas en el proyecto, tales como Express.js, Firebase e Ionic, las cuales son compatibles con estructuras modulares y patrones ampliamente utilizados en desarrollo web moderno.

En este contexto, el patrón MVC cumple un rol fundamental dentro de la arquitectura monolítica, ya que permite estructurar internamente el sistema, separando responsabilidades y manteniendo un código ordenado, escalable y fácil de mantener.

En conclusión, la integración de Scrum, arquitectura monolítica modular y MVC permite desarrollar una solución robusta, ordenada y escalable, asegurando la viabilidad del sistema dentro de los tiempos, recursos y alcance definidos para el proyecto Gym Olimpo.

# Documentación y entregable

Durante el desarrollo del proyecto se generará la siguiente documentación:

- Documentos de requerimientos.

- Diseño de arquitectura.

- Documentación de APIs.

- Plan de prueba.

- Entrega final.

Esta documentación permite asegurar la trazabilidad del proyecto, facilitar su mantenimiento y garantizar el cumplimiento de estándares de calidad.

Además, se incluirán planes de prueba, los cuales permiten validar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales y de integración. Estas pruebas se realizarán de manera iterativa en cada sprint, asegurando la calidad del software durante su desarrollo.

Como parte de la gestión del proyecto, se registrarán entregas parciales o incrementales, correspondientes a los avances funcionales del sistema en cada iteración, permitiendo evidenciar el progreso del producto de software y realizar ajustes según retroalimentación del cliente.

Finalmente, la entrega final contempla el sistema completamente funcional, junto con su documentación técnica completa, asegurando su correcto despliegue, funcionamiento y mantenimiento.

# Conclusión

El desarrollo del proyecto Gym Olimpo permitió abordar de manera integral una problemática real asociada a la gestión manual de reservas, sesiones y control de cupos dentro de un gimnasio, proponiendo como solución la implementación de una plataforma digital basada en tecnologías cloud.

A lo largo del informe se evidenció cómo la digitalización de procesos contribuye significativamente a mejorar la eficiencia operativa del negocio, reducir errores administrativos y optimizar la experiencia del usuario, permitiendo a los clientes gestionar sus reservas de manera autónoma y en tiempo real.

Desde el punto de vista técnico, la solución propuesta se fundamenta en una arquitectura coherente y proporcional al contexto del proyecto, combinando un enfoque de arquitectura monolítica modular con el patrón de diseño MVC, lo que permite una adecuada separación de responsabilidades, facilitando la mantenibilidad, escalabilidad y organización del sistema. Asimismo, el uso de tecnologías como Firebase, Render e Ionic asegura la factibilidad de implementación, reduciendo la complejidad de infraestructura y permitiendo un desarrollo ágil y eficiente.

Por otra parte, la adopción de la metodología Scrum permitió gestionar el proyecto de manera iterativa e incremental, asegurando la entrega continua de valor, la validación constante de funcionalidades y la adaptación a cambios en los requerimientos del cliente.

Finalmente, la generación de documentación durante todo el ciclo de vida del proyecto, junto con la definición de entregas parciales y pruebas continuas, garantiza la trazabilidad, calidad y correcta gestión del desarrollo del sistema.

En conclusión, la solución propuesta no sólo responde de manera efectiva a la problemática identificada, sino que también sienta las bases para el crecimiento futuro del gimnasio, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras, alineadas con las necesidades del negocio y las buenas prácticas de la industria del desarrollo de software.

## Bibliografía

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de Software. Pearson.

Pressman, R. (2014). Ingeniería de Software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill.

Amazon Web Services (AWS). (s.f.). ¿Qué es Cloud Computing?

Google. (s.f.). Firebase Documentation.

Scrum Alliance. (s.f.). Scrum Guide.

Mozilla. (s.f.). MDN Web Docs – Node.js y APIs REST.